# Daryo System

# Ata daily/ Sprint Revew

**Local**: 1ADSA **Data**: 21-09-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Matheus Martinez, Nicolly Santos, Rennan Moura, Vinicius Gonçalves **Participantes Ausentes:** Nenhum

**Horário**: **12:30**

# Itens da agenda

1. Foi discutido sobre a estilização, pontuação e eplicação de gráficos e imagens na documentação.
2. Cores do protótipo sendo definidas.
3. Calculadora da Nicolly será usada como base para ser adaptada.
4. Trello já está sendo atualizado com base no modelo antigo do grupo da Nicolly.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Protótipo; Definir cor do Site | **Ana Karoline** | 21-09-2024; 22-09-2024 | Do |
| Calculadoura | **Leonardo Sardinha** | 27-09-2024 | Do |
| Calculadora | **Matheus Martinez** | 27-09-2024 | Do |
| Documentação | **Nicolly Santos** | 25-09-2024 | Do |
| Trello | **Rennan Moura** | 22-09-2024 | Do |
| Documentação; definir escopo | **Vinicius Gonçalves** | 25-09-2024 | Do |