# Daryo System

# Ata daily/ Sprint Revew

**Local**: 1ADSA **Data**: 23-09-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Nicolly Santos, Rennan Moura, Vinicius Gonçalves **Participantes Ausentes:** Matheus Martinez (Devido a problemas de saúde)

**Horário**: **09:50**

# Itens da agenda

1. Foi discutido sobre a estilização, pontuação e eplicação de gráficos e imagens na documentação.
2. Foi feito um protótipo da calculadora. Ainda será realizada complementações.
3. Será realiza alterações no protótipo para aperfeiçoamento.
4. Será discutido o nome da companhia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Protótipo; Terminar | **Ana Karoline** | 26-09-2024 | Do |
| Calculadoura | **Leonardo Sardinha e Rennan Moura** | 27-09-2024 | Do |
| Calculadora | **Matheus Martinez** | 27-09-2024 | Do |
| Documentação | **Nicolly Santos e Vinicius Gonçalves** | 26-09-2024 | Do |
| Trello | **Rennan Moura** | 22-09-2024 | Done |
| Documentação; definir escopo | **Todos** | 25-09-2024 | Done |