

**Sprint Review - 03/10/2024 À 10/10/2024**

**Local**: 1ADSA

**Data**: 10-10-2024

**PRODUCT OWNER:** MATHEUS MARTINEZ

**SCRUM MASTER:** ANA KAROLINE BARROCAL

**TIME SCRUM:** LEONARDO SARDINHA, NICOLLY SOUSA, RENNAN MOURA, VINICIUS GONÇALVES

Como principais tarefas definidas para a 3° semana da 2° Sprint, o grupo focou no término das seguintes atividades:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Finalizar documentação após apontamentos (80% concluída)**
* **Site Estático Institucional (100% concluído)**
* **Site Estático para Cadastro e Login (90% concluído)**
* **Diagrama de Solução ou Diagrama de TI (70% concluído)**
* **Diagrama de Visão de Negócio (90% concluído)**
* **Finalizar Script e Modelagem (80% concluído)**
* **Site Estático para Dashboard (70% concluído)**
* **Usar API** **(Dat Acqu Ino) Local / Sensor (100% concluído)**

**DOCUMENTAÇÃO (80% concluída):**

Após reunião com o Marcos, foram apontados tópicos os quais era necessário melhoria. Os apontamentos foram: diminuição do contexto, trazer ao objetivo e a justificativa, valores monetários junto a suas fontes, adicionar e remover algumas premissas e restrições, trazer a metodologia utilizada, ou seja, Scrum e o 5W2H.

**RESPONSÁVEL: (MATHEUS MARTINEZ).**

**SITE ESTATICO INSTITUCIONAL (100% concluído)**

Com 100% de conclusão, o site estático institucional, passou por todas as fases de desenvolvimento, conforme o planejamento estabelecido no início da Sprint.

**RESPONSÁVEL: (LEONARDO SARDINHA).**

**SITE ESTÁTICO PARA CADASTRO E LOGIN (90% concluído)**

O Site Estático para Cadastro e Login, com 90% de conclusão, está em sua fase final de desenvolvimento. Esta parte do projeto é fundamental para garantir que os usuários possam acessar a plataforma de forma segura e eficiente.

**RESPONSÁVEL: (RENNAN SOUZA).**

**DIAGRAMA DE SOLUÇÃO OU DIAGRAMA DE TI (70% concluído)**

O Diagrama de Solução ou Diagrama de TI, com 70% de conclusão, recebeu feedback durante a reunião com o Prof. Marcos, no qual foram apontadas melhorias técnicas a serem incorporadas para refinar o nível de detalhamento do diagrama.

**RESPONSÁVEL: (ANA KAROLINE BARROCAL).**

**DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO (90% concluído)**

O Diagrama de Visão de negócio está sendo desenvolvido e está na reta final com ajustes apenas de pequenos detalhes.

**RESPONSÁVEL: (ANA KAROLINE BARROCAL).**

**FINALIZAR SCRIPT E MODELAGEM (80% concluído)**

Após apontamentos da Vivian sobre ajustes a tarefa de finalizar Script e Modelagem no banco de dados está sendo finalizada.

**RESPONSÁVEL: (VINICIUS ALVES)**

**AUXILIAR: NICOLLY SOUSA.**

**SITE ESTÁTICO PARA O DASHBOARD (70% concluído).**

O Site Estático para o Dashboard, com 70% de conclusão, está em fase de finalização, sendo um componente essencial para a visualização de dados e a gestão das operações do sistema

**RESPONSÁVEL: (LEONARDO SARDINHA).**

**USAR API LOCAL (DAT ACQU INO) / SENSOR (100% CONCLUÍDO)**

Foi feita a aquisição de dados com API local Data Acqu Ino e plotados os dados em dashboard exibidos no HTML .

**RESPONSÁVEL: NICOLLY SOUSA**

**AUXILIAR: RENNAN MOURA.**

**PLANEJAMENTO PARA PRÓXIMA SPRINT:**

Essa próxima Sprint será crucial para consolidar o que foi feito até agora e preparar a equipe para a finalização do projeto e apresentação. Finalizando os pontos citados como: **Documentação, Site Estático para Cadastro e Login, Diagrama de Visão de Negócio, Diagrama de Solução ou Diagrama de TI, Finalizar Script e Modelagem, Site Estático para Dashboard. Até o dia 14/10/2024.** A partir do dia 16/10/2024 será iniciado o treinamento das apresentações no SESC a partir das 10:00 até 15:00. O próximo **PO** e **SCRUM MASTER** serão: ANA KAROLINE BARROCAL e RENNAN MOURA, na respectiva ordem.