# 

# Sprint Review

**Local**: 1ADSA **Data**: 25-10-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Rennan Moura, Nicolly Santos, Vinicius Gonçalves, Leonardo Sardinha. **Participantes Ausentes:** Matheus Martinez.

**Horário**: **16:30**

# Itens da reunião:

1. Leitura da Dashboard (Menos poluído)

Dimunuir KPI’s (Precisa definir quais).

(Panorama geral dos reservatorios; cards com a situação individual de cada reservatorio).

Sidebar retratil.

1. Coleta do dado de “Dias até o próximo reabastecimento” da modelagem (depois do estabelecimento das metricas).
2. “Foco na solução de 65%”.

(A ser discutido pós estudo).

1. Apresentação (Não dar muito foco na parte técnica).

Foco na venda.

1. Desconexão em relação ao tema (Todos tem de saber de tudo).

**TAREFAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Redefinição do escopo e pesquisa da solução | **Todos** | 28-10-2024 | To do |
| Reunião com Frieeza | **Todos** | 25-10-2024 | To do |
| Reunião com Marcos | **Todos** | 25-10-2024 | To do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Horários Fixados | |
| (Todos os dias daily) | **9:30 máx 09:40** |
| Segunda-feira | **16:30 – Definição da solução, organizar requisitos (2 horas).** |
| Terça-feira | **Bloqueado** |
| Quarta-feira | **Vinicius até as 18h máx.** |
| Quinta-feira | **17:00 – CSS (3 horas).** |
| Sexta-feira | **(A definir na quarta-feira).** |