Logotipo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

# Ata daily

**Local**: 1ADSA **Data**: 11-11-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Nicolly Santos, Rennan Moura, Matheus Martinez, Vinicius Gonçalves. **Participantes Ausentes: Leonardo Sardinha / Nicolly Sousa**

**Horário**: **09:40**

# Itens da agenda

1. Possível mudança de horário com as Dailys (Conversa com o grupo.
2. Integrar API Clima com o Banco
3. Tarefa da nicolly ficou pendente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Documentação | **Ana Karoline** | 10-11-2024 | Done |
| Login e Cadastro Funcional | **Leonardo Sardinha** | 10-11-2024 | Done |
| Integração API Clima | **Matheus Martinez** | 12-11-2024 | To do |
| Funcionamento Web data viz | **Nicolly Santos** | 10-11-2024 | To do |
| Dashboard Estática | **Rennan Moura** | 10-11-2024 | Done |
| Acrescentar cards na área de contato no site institucional | **Vinicius Gonçalves** | 10-11-2024 | Done |