Logotipo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

# Ata daily

**Local**: 1ADSA **Data**: 13-11-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Nicolly Santos, Vinicius Gonçalves, Rennan Moura, Matheus Martinez. **Participantes Ausentes: Leonardo Sardinha**

**Horário**: **09:45**

# Itens da agenda

1. Possível mudança de horário com as Dailys (foi conversado ontem e vamos aguardar);
2. Integrar API Clima com o Banco;
3. Tarefa da nicolly ficou pendente, Rennan suporte;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Fluxograma de suporte | **Ana Karoline** | 15-11-2024 | To do |
| Login e Cadastro Funcional | **Leonardo Sardinha** | 14-11-2024 | Doing |
| Integração API Clima | **Matheus Martinez** | 17-11-2024 | To do |
| Funcionamento Web data viz | **Nicolly Santos** | 17-11-2024 | Doing |
| Dashboard Estática | **Rennan Moura** | 10-11-2024 | Done |
| Funcionamento Dat Acqu Ino | **Vinicius Gonçalves** | 10-11-2024 | To do |