# Ata daily

Local:  1ADSA
Data:  07-11-2024
Participantes Presentes:  Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Nicolly Santos, Rennan Moura, Matheus Martinez, Vinicius Gonçalves.
Participantes Ausentes: Leonardo Sardinha / Nicolly Sousa

Horário:  09:40

# Itens da agenda

Definição de como ficará a nova dashboard e suas Kpi’s.

| ## Itens de ação | ## Responsável | ## Prazo | ## Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Script do Banco de Dados | Ana Karoline | 10-11-2024 | To do |
| Login e Cadastro Funcional | Leonardo Sardinha | 10-11-2024 | To do |
| Integração API Clima | Matheus Martinez | 10-11-2024 | To do |
| Funcionamento Web data viz | Nicolly Santos | 10-11-2024 | To do |
| Dashboard Estática | Rennan Moura | 10-11-2024 | To do |
| Acrescentar cards na área de contato no site institucional | Vinicius Gonçalves | 10-11-2024 | To do |