# Sprint Review

Local:  1ADSA
Data:  25-10-2024
Participantes Presentes:  Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Rennan Moura, Nicolly Santos, Vinicius Gonçalves, Leonardo Sardinha.
Participantes Ausentes: Matheus Martinez.

Horário:  16:30

# Itens da reunião:

Leitura da Dashboard (Menos poluído)

- Dimunuir KPI’s (Precisa definir quais).

- (Panorama geral dos reservatorios; cards com a situação individual de cada reservatorio).

- Sidebar retratil.

Coleta do dado de “Dias até o próximo reabastecimento” da modelagem (depois do estabelecimento das metricas).

“Foco na solução de 65%”.

- (A ser discutido pós estudo).

Apresentação (Não dar muito foco na parte técnica).

- Foco na venda.

Desconexão em relação ao tema (Todos tem de saber de tudo).

- TAREFAS

| ## Itens de ação | ## Responsável | ## Prazo | ## Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Redefinição do escopo e pesquisa da solução | Todos | 28-10-2024 | To do |
| Reunião com Frieeza | Todos | 25-10-2024 | To do |
| Reunião com Marcos | Todos | 25-10-2024 | To do |

| Horários Fixados |  |
| --- | --- |
| (Todos os dias daily) | 9:30 máx 09:40 |
| Segunda-feira | 16:30 – Definição da solução, organizar requisitos (2 horas). |
| Terça-feira | Bloqueado |
| Quarta-feira | Vinicius até as 18h máx. |
| Quinta-feira | 17:00 – CSS (3 horas). |
| Sexta-feira | (A definir na quarta-feira). |