# Ata daily/ Sprint Revew

Local:  1ADSA
Data:  01-11-2024
Participantes Presentes: Leonardo Sardinha, Matheus Martinez
Participantes Ausentes: Nenhum

Horário:  18:30

# Itens da agenda

Foi definido as tarefas para o final de semana e tambem para a proxima semana.

- TAREFAS

| ## Itens de Sprint 3 | ## Responsável | ## Prazo | ## Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Calculadora | Leonardo Sardinha | 03-10-2024 |  |
| Modelagem BD Script BD | Nicolly Santos Ana Barrocal | 03-10-2024 03-10-2024 |  |
| Protátipo dashboard | Matheus Martinez | 03-10-2024 |  |
| Site Institucional (corrigir) Documentação | Rennan Moura Ana Barrocal | 03-10-2024 |  |
|  |  | 03-10-2024 |  |
| Deixar página cadastro / login funcional Integração API clima Dashboard estático Site institucional Responsivo | Leonardo Sardinha Matheus Martinez Rennan Moura Vinicius Gonçalves | 06-10-2024 07-10-2024 06-10-2024 06-10-2024 |  |