# Ata daily

Local:  1ADSA
Data:  13-11-2024
Participantes Presentes:  Ana Barrocal, Nicolly Santos, Vinicius Gonçalves, Rennan Moura, Matheus Martinez.
Participantes Ausentes: Leonardo Sardinha

Horário:  09:45

# Itens da agenda

Possível mudança de horário com as Dailys (foi conversado ontem e vamos aguardar);

Integrar API Clima com o Banco;

Tarefa da nicolly ficou pendente, Rennan suporte;

| ## Itens de ação | ## Responsável | ## Prazo | ## Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxograma de suporte | Ana Karoline | 15-11-2024 | To do |
| Login e Cadastro Funcional | Leonardo Sardinha | 14-11-2024 | Doing |
| Integração API Clima | Matheus Martinez | 17-11-2024 | To do |
| Funcionamento Web data viz | Nicolly Santos | 17-11-2024 | Doing |
| Dashboard Estática | Rennan Moura | 10-11-2024 | Done |
| Funcionamento Dat Acqu Ino | Vinicius Gonçalves | 10-11-2024 | To do |